国家环境信息与统计能力建设项目简报

第2013-3期（总第29期）

环统分项技术规范审核发布工作部署会议

2013年3月25日，部项目办召开了环统分项技术规范审核发布工作部署会议。中心总体组、标准组、总集成、工程监理和编制单位的相关人员参加了此次会议。

中心标准组组长刘定主持会议。环统分项18项技术规范经过公司内审、征求意见、总集成组织专家评审、试运行等流程，并已通过标准组审核。标准组介绍了审核方式及审核中发现的问题，对编制单位、总集成及工程监理提出了修改要求。会议讨论确定了18项分项规范审核发布计划，预计4月底陆续发布。总体组组长李国良要求编制单位务必严谨地开展标准编制和修改工作，加大工作力度，加快进度，为项目后期验收做好准备。

会议还讨论了分项技术规范在湖北、天津培训的准备事项及“标准规范设计编制支撑服务软件”系统运行环境要求。

部项目管理办公室

2013年3月28日